АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯЗЫКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 9  от   25 февраля     2013 г.

Об утверждении Плана мероприятий по проведению

«Года охраны окружающей среды»

В соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 06 декабря 2012 года № УП-515 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2013 год «Годом охраны окружающей среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению  Года охраны окружающей среды в сельском поселении  Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан (приложение № 1)

- Создать комиссию по проведению  Года охраны окружающей среды в сельском поселении Языковский сельсовет (приложение № 2)

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан.

- Контроль за исполнением  настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан Сафарову Т.Ш.

Глава сельского поселения

Языковский сельсовет - 					Р.С.Асаев

Приложение № 1

Утвержден

Постановлением главы сельского

поселения Языковский сельсовет

№ 9 от 27.02.2013г.

С О С Т А В

комиссии по проведению Года охраны окружающей среды в сельском поселении Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район РБ

1. Сафарова Танзиля Шамстдиновна	- зам.главы администрации СП

2. Гарифуллин Илнур Халитович 		- специалист 2 категории администрации СП

3.Сафина Зария Амировна 			- депутат  Совета сельского поселения

Языковский сельсовет (по согласованию)

4.  Тупицо Леонид Иванович		- депутат  Совета сельского поселения

Языковский сельсовет (по согласованию)

5. Ганиев Нурлан Рашитович 		- заведующий постановочной частью районного

Дворца культуры ( по согласованию)

6. Дмитриев Владимир Иванович 		-  руководитель ассоциации охотников и

рыболовов по Благоварскому району РБ

(по согласованию)

Приложение № 2

К постановлению главы сельского

поселения Языковский сельсовет

№ 9 от 26.02.2013г

П  Л  А  Н

мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды в сельском поселении Языковский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

| № пп | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения | Объемы финансирования (руб) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний организационной комиссии по проведению Года охраны окружающей среды в сельском поселении. | Комиссия | Февраль, по итогам полугодия и года |  |  |
| 2. | Разработка и принятие плана мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды в сельском поселении | Адм-я СП | Февраль 2013г |  |  |
| 3. | Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший подъезд», «Лучшая усадьба» и «Образцовая территория» | Состав конкурсной комиссии | В течение года |  |  |
| 4. | Проведение экологических субботников и санитарная очистка своей и закрепленной территории по пятницам | Адм-я СП | Апрель,май еженедельно |  |  |
| 5. | Проведение мероприятий по озеленению территорий сельского поселения | Адм-я СП, руковод. организаций СП | Апрель, октябрь |  |  |
| 6. | Приведение в экологически безопасное состояние детских и спортивных площадок, придомовых территорий жилищного фонда | ООО «Благоваржилкомхоз» (по согласованию) | В течение года |  |  |
| 7. | Проведение выездного семинара-совещания глав сельских поселений по вопросу «Благоустройство» и подведение итога смотра конкурса «Лучший подъезд», «Лучшая усадьба», «Образцовая территория» | Адм-я СП, отдел культуры (по согласованию) | Август-сентябрь | 60000 |  |
| 8. | Завершение и получение положительной государственной экспертизы «Разработка проекта строительства полигона твердых бытовых отходов в с.Языково | ГУП НИИ Госэкспертиза РБ | До 01.06.2013г | 130000 |  |
| 9. | Строительство полигона твердых бытовых отходов в с.Языково | Правительство РБ | 01.07.2013 | 36000000 |  |
| 10. | Огораживание рабицей полигона ТБО д.Топоринка | Адм-я СП | Июль-сентябрь | 50000 |  |
| 11. | Оформление в собственность гидротехнического сооружения пруда на реке Кармасан с.Языково | Адм-я СП | До 01.06.2013 | 10000 |  |
| 12. | Очистка мест массового отдыха людей: водоохраной зоны пруда и пляжа на реке Кармасан с.Языково от мусора и отходов. Проведение анализа качества воды | Адм-я СП | До 15.05.20-13г и постоянно | 10000 |  |
| 13. | Текущий ремонт и благоустройство территории массового отдыха людей, пляжа на реке Кармасан с.Языково | Адм-я СП | Июнь 2013г | 30000 |  |
| 14. | Приобретение контейнеров для сбора мусора | Адм-я СП | Февраль 2013 | 96000 |  |
| 15. | Установка контейнеров для сбора отработанных ртуть-содержащих ламп в с.Языково | Адм-я СП | Июль 2013 | 10000 |  |
| 16. | Благоустройство родника на реке Кармасан с.Языково | Адм-я СП | В течение года | 30000 |  |
| 17. | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории сельского поселения | Адм-я СП | В течение года | 20000 |  |
| 18. | Проведение совместных рейдов по соблюдению природоохранного законодательство. | Адм-я СП, редакция райгазеты «Благоварские вести» (по согласованию) | В течение года |  |  |
| 19. | Организация публикаций на странице районной газеты «Благоварские вести» по вопросам рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. | Адм-я СП | В течение года |  |  |
| 20. | Разработка генеральной схемы санитарной очистки сельского поселения Языковский сельсовет | Адм-я СП | Январь-март 2013г |  |  |

Глава сельского поселения

Языковский сельсовет - 						Р.С.Асаев